| Mailing List: | Mailing List |
| --- | --- |
| Date: | 15.11.05 |
| Time: | 08:30-10:00 |
| Location: | KLf / Mch |
| Moderated By: | H. Asmussen Tel.: +49(2842)95-4370 |
| Minutes by: | P. Farrenkothen Tel.: +49(2842)95-4422 |
| Action Items: | Action_Items |
| Participants: | Asmussen, Holger; HAs. Farrenkothen, Peter; PFa. Feldhoff, Markus; MFe. Geiger, Ulrich; UGe. Karacelik, Hasan; HKa. Kern, Ralf; RKe. Kockmann, Jürgen; JKo. Roehrig, Daniel; DRö. Rudolph, Tom; TRu. |
| Meeting Reason | ### PG2 narrow f2f (CW 46) |
| Organisation | ### Dial In: +49 69 4035 9803 ### Code: 94096 # ### Support: using *0 (Serv.-Nr. 0180 2 0161 33) ### Mute phone: *6 |
| Topic | Agenda Topic Title Owner Time |
| Next Meetings | ### CW 47 Tue 22.11. PG2 narrow f2f 08:30 – 10:00 ### CW 48 Tue 29.11. PG2 narrow f2f 08:30 – 10:00 |

| Topic No. | General | Wer | Wann |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TPM-Org: Auf Basis der Entscheidung J. Eickholt steht J. Bursik für die Rolle des TPM Head nicht mehr zur Disposition. Diese Rolle wird im neuen Set Up künftig von den Herren Asmussen (2.5G/3G) und Topel (3G) wahrgenommen. Der TPM-Org. beigestellt werden die Business Operations unter Ltg. von Fr. Brigitte Flierl, von wo aus die BO PL's in die Projekte entsendet werden und welche verantwortlich sind für das Variantenmangement. Die Verantwortung für die Vorfelder liegt beim HW- und SW-Programmanager. Die Vorfelder selbst sind in den CoC's zu leisten. Der TPM nimmt aber maßgeblich Einfluß darauf, welche Vorfelder zur Realisierung der Produktprojekte benötigt werden. Jedem Projekt wird künftig ein eigener BA MA zur Seite gestellt. |  |  |
| 2 | TPM: Diese führen künftig sowohl das PD- als auch das Rea-Team und lösen alle in diesen Runden auftretenden Probleme im Projekt. Der TPM zeichnet verantwortlich von der Produktentstehung bis zum EOL ('from the cradle to the grave') und ist auch mit verantwortlich für das Thema Miniaturisierung. Der CPM ist sowohl im PD-Team als auch im Rea-Team nicht mehr vertreten. Als Faustregel gilt daß der TPM für die Lösung aller internen und der CPM für die Lösung aller externen Probleme verantwortlich ist. Sales ist eindeutig die Aufgabe des CPM. |  |  |

21.11.05

Peter Farrenkothen